План за действие проект Library

Екип: Силвия Йорданова ф.н. 18621721

Теодора Страхилова ф.н. 18621696

3 курс, 2б група, СИТ

3 седмица - Анализ на проблема;

UML Case изготване от двете;

4 седмица – Class Diagram – Силвия, ER диаграма – Теодора,

Sequence diagram - Теодора, Проектиране на отделните модули (база данни - Теодора, GUI - Силвия, бизнес логика - Силвия);

5-6 седмица – Реализация на базата от данни, релационна схема описание на таблицата - Теодора;

Реализация на слоя за работа с базата данни - Силвия;

7-8 седмица – Реализация на бизнеслогиката и графичен интерфейс - Силвия;

9-10 седмица – Реализация на модул за регистриране на събитията в системата - двете;

Тестови резултати;

11 седмица – Заглавна страница и пълното задание на проект

**Use case diagram**

